附件：

蓝田县2019年重点项目一览表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资 类别 | 建设性质 | 建设 地址 | 主要建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 2019年计划 |  | 责任 单位 | 责任人 | 县级包抓领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度投资 | 年底前形象进度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 126 |  | 4519086.76 | 982971.38 |  |  |  |  |  |
| 一 | 脱贫攻坚 |  |  |  | 7 |  | 34600 | 22900 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厚镇移民搬迁社区配套设施建设 | 政府投资 | 新建 | 厚镇 | 占地52亩，建设农贸市场、文体活动广场，以及水、电、路、绿化等相关配套设施 | 2019 | 800 | 800 | 完成农贸市场、文体活动广场以及相关配套设施建设 | 厚 镇 | 王军琪 | 韩格峰黄崇亚 |  |
| 2 | 蓝田县贫困村基础设施建设 | 政府投资 | 新建 | 相关镇街 | 村组道路、村内路、产业路及便民桥建设 | 2019 | 3000 | 3000 | 完成项目建设内容 | 扶贫办 | 穆强利 | 张均锋 |  |
| 3 | 蓝田县扶贫产业发展项目 | 政府投资 | 新建 | 相关镇街 | 带动贫困户发展相关产业 | 2019 | 3000 | 3000 | 完成项目建设内容 | 扶贫办 | 穆强利 | 张均锋 |  |
| 4 | 三官庙镇龙门村沟底搬迁项目 | 政府投资 | 新建 | 三官庙镇 | 搬迁60户，建成搬迁小区，完成绿化等基础设施建设 | 2019 | 2800 | 2800 | 建成搬迁小区，完成绿化等基础设施建设 | 三官庙镇 | 陈兵锋 | 金 辉刘军政 |  |
| 5 | 前卫镇杨木寨村移民搬迁 | 政府投资 | 新建 | 前卫镇杨木寨村 | 搬迁20户，统一建设住房以及道路、广场等配套设施 | 2019 | 1500 | 1500 | 完成项目建设内容 | 前卫镇 | 张 涛 | 赵 刚韩格峰 |  |
| 6 | 水安路扶贫产业带项目 | 企业投资 | 续建 | 孟村镇 | 在水安路沿线建设产业园区6个，旅游果蔬采摘大棚300栋 | 2018-2019 | 20000 | 10000 | 完成各园区基础设施建设，扩建观光旅游区300余亩 | 孟村镇 | 寻 伟 | 王保静 |  |
| 7 | 蓝田县食用菌精准扶贫产业基地项目 | 企业投资 | 续建 | 蓝关街办 | 建设珍稀食药用菌数字化栽培基地，双层钢骨架栽培大棚200余座，数字化物联网、远程监控系统、园区自动化加湿系统、农残检测中心、农产品采后保鲜冷藏及初加工等 | 2018-2019 | 3500 | 1800 | 完成项目建设内容 | 农业农村局 | 黄 辉 | 张均锋 |  |
| 二 | 产业发展 |  |  |  | 64 |  | 3626254.83 | 566835.1 |  |  |  |  |  |
| （一） | 农业 |  |  |  | 16 |  | 61410 | 36796 |  |  |  |  |  |
| 8 | 蓝田县“三园”建设项目 | 政府投资 | 续建 | 有关镇街 | 荒坡整地栽植绿化苗木56509亩，以及绿道建设 | 2018-2020 | 8390 | 3356 | 完成部分荒坡整地绿化苗木栽植 | 秦岭生态保护和综合执法局 | 邓宏愿 | 韩格峰 | 市级重点项目 |
| 9 | 经济林建设项目 | 政府投资 | 续建 | 相关镇街 | 建设花椒柿子等杂果林20000亩 | 2018-2020 | 4000 | 1000 | 完成岭区、沿山区建设经济林10000亩 | 秦岭生态保护和综合执法局 | 邓宏愿 | 韩格峰 |  |
| 10 | 安村镇南横线果蔬示范园项目 | 企业投资 | 新建 | 安村镇 | 新建草莓大棚160栋，蓝莓80亩，产业路5公里，铺设供水管网7.5公里，以及附属用房等相关配套设施 | 2019 | 3600 | 3600 | 完成项目建设内容 | 安村镇 | 张 科 | 朱荣欢田随印 |  |
| 11 | 安村镇育昌现代农业示范园 | 企业投资 | 新建 | 安村镇 | 建设标准化肉鸡养殖大棚6栋，种植玫瑰110亩，温室大棚800平方米，办公用房700平方米，道路1.2公里，新打机井1眼 | 2019 | 3900 | 3900 | 完成项目建设内容 | 安村镇 | 张 科 | 朱荣欢田随印 |  |
| 12 | 安村镇现代农业示范区项目 | 企业投资 | 新建 | 安村镇 | 建设草莓示范区230亩，樱桃260亩，葡萄80亩，附属用房600平方米，修建产业路10公里，供水管道16公里 | 2019 | 5200 | 5200 | 完成项目建设内容 | 安村镇 | 张 科 | 朱荣欢田随印 |  |
| 13 | 厚镇东咀村秦川牛养殖基地 | 企业投资 | 新建 | 厚镇东咀村 | 占地50余亩，建设现代化圈舍和放养场地，引进优质秦川牛200余头 | 2019 | 800 | 800 | 完成项目建设内容 | 厚 镇 | 王军琪 | 韩格峰黄崇亚 |  |
| 14 | 厚镇江流沟村花椒产业种植 | 企业投资 | 新建 | 厚镇 | 占地508亩，建设集花椒种植、采摘、加工、销售于一体的综合产业示范园，包括500亩花椒种植园、花椒加工中心、储藏仓库和展销中心 | 2019 | 2600 | 2600 | 完成项目建设内容 | 厚 镇 | 王军琪 | 韩格峰黄崇亚 |  |
| 15 | 蓝桥镇窄峪川食用菌产业园 | 企业投资 | 续建 | 蓝桥镇 | 建设食用菌大棚300个，产业路及相关配套基础设施 | 2018-2019 | 750 | 750 | 完成项目建设内容 | 蓝桥镇 | 何 勇 | 朱卫兵 |  |
| 16 | 孟村镇李华村休闲观光驿站项目 | 企业投资 | 续建 | 孟村镇李华村村北 | 占地200亩，建筑面积10000平方米，分三期建设，主要包括育苗大棚、观光设施、管护房、农产品交易市场等 | 2018-2019 | 4450 | 2450 | 完成观光驿站园区基础设施及农产品交易中心建设 | 孟村镇 | 寻 伟 | 王保静 |  |
| 17 | 孟村镇雁鸣农林科技园项目 | 企业投资 | 续建 | 孟村镇中云村南 | 占地706亩，主要建设综合服务能中心，老同学部落，摄影人坊，摄影基地，房车露营基地，苗木观赏区等 | 2018-2023 | 13200 | 3500 | 完成老同学部落、匠人坊、摄影基地、标准化厕、太阳能路灯、供水管网、门楼、绿化，购置消防设施和监控设备等 | 孟村镇 | 寻 伟 | 王保静 |  |
| 18 | 蓝田县奶山羊种质资源场建设项目 | 企业投资 | 续建 | 三官庙镇龙门村、柴家村 | 建设羊舍4896.17平方米、运动场3000平方米，青储窖3360平方米、隔离舍等土建工程424.93平方米，配套建设粪棚、道路、围墙、供电等附属工程，购置仪器设备25台（套） | 2018-2019 | 1220 | 620 | 完成项目建设内容 | 农业农村局 | 黄 辉 | 张均锋 |  |
| 19 | 三官庙镇花椒示范产业园 | 企业投资 | 新建 | 三官庙镇 | 建设花椒产业示范园3000亩，以及相关配套设施 | 2019-2020 | 1500 | 1500 | 建成3000亩的花椒产业示范园，及相关配套设施 | 三官庙镇 | 陈兵锋 | 金 辉刘军政 |  |
| 20 | 三官庙镇苗木花卉基地 | 企业投资 | 续建 | 三官庙镇 | 占地200亩，包括大棚、阳光房、办公用房等 | 2018-2019 | 6700 | 4900 | 建成办公用房580平米、阳光房2000平米、大棚10个 | 三官庙镇 | 陈兵锋 | 金 辉刘军政 |  |
| 21 | 蓝田县汤苑现代农业示范园 | 企业投资 | 续建 | 汤峪镇 | 占地500亩，主要建设育苗中心，草莓、蔬菜大棚，栽植樱桃、猕猴桃等 | 2017-2020 | 3000 | 800 | 建成3个花卉温室大棚，51栋日光温室大棚，栽植猕猴桃等 | 汤峪镇 | 张 辉 | 樊 博 |  |
| 22 | 辋川镇食用菌产业园项目 | 企业投资 | 新建 | 辋川镇 | 新建大棚200座，以及食用菌研发、生产、加工、销售等 | 2019-2020 | 600 | 320 | 完成生产设施、公用设施、配套设施建设和购置设备，建成单层单栱栽培大棚70余座，并配套自动化加湿系统，建设保鲜冷藏及初加工设施等 | 辋川镇 | 靳 锋 | 王 辉 |  |
| 23 | 玉川酒庄葡萄园节水灌溉项目 | 企业投资 | 新建 | 玉山镇 | 建设引水枢纽1座，300立方米蓄水池2座，埋设输水管线4.5万米，架设200kVA变压器1台，建成后灌溉面积1300亩 | 2019 | 1500 | 1500 | 完成项目建设内容 | 玉山镇 | 杨海波 | 张 鹏 |  |
| （二） | 工业 |  |  |  | 12 |  | 1736059.1 | 214449.1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 西北家具工业园 | 企业投资 | 续建 | 华胥镇 | 建设时尚家具生产制造区、原材料供应区、产品展销区、总部经济平台、仓储物流区、生活配套区等 | 2010-2025 | 1600000 | 123000 | 完成三期道路、基础管网、路灯等基础设施建设，一、二期基础设施维修，企业自建，十里家具长廊前期准备，S101省道改造提升，四期土地储备等 | 华胥镇 | 王 涛 | 孙崇博魏随康 | 市级重点项目 |
| 25 | 陕西开拓建筑科技有限公司产研基地目 | 企业投资 | 续建 | 工业园 | 占地100亩，总建筑面积84205㎡，分三期建设一期占地46亩，建筑面积40885㎡，主要建设办公楼、研发楼、柔模生产车间、输送设备生产车间、制造设备车间、外加剂生产车间等，年产柔性模板70万立方米 | 2018-2020 | 22007 | 7000 | 完成主体建设 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 | 市级重点项目 |
| 26 | 西安（蓝田）第二生产基地新型节能环保幕墙门窗项目（高科） | 企业投资 | 续建 | 工业园 | 占地138亩，总建筑面积约4万平方米，主要建设铝合金门窗生产线5条，塑钢门窗生产线7条，单元式幕墙生产线4条，集成门窗生产线3条，中空玻璃生产线2条，建成后预计年产130万平方米新型节能环保幕墙门窗 | 2018-2019 | 30000 | 27050 | 完成主体建设及内部装修，进入试生产阶段 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 | 市级重点项目 |
| 27 | 韵达西北快递电商总部基地项目 | 企业投资 | 续建 | 工业园 | 占地270亩，建设智能化分拨中心、仓储配送中心、电商中心、结算中心、综合办公楼及其他附属配套设施 | 2018-2019 | 54000 | 34000 | 完成主体建设及内部装修，进入试生产阶段 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 | 市级重点项目 |
| 28 | 蓝田县食品公司生猪定点屠宰项目 | 企业投资 | 续建 | 工业园 | 建设屠宰车间、分割车间、冷库、污水处理设施 | 2018-2019 | 1580 | 960 | 完成主体建设及内部装修，进入试生产阶段 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 |  |
| 29 | 西安艾尔医药科技有限公司保健品、特殊膳食食品、功能性食品生产线 | 企业投资 | 续建 | 工业园 | 占地20亩，总建筑面积9350平方米，主要建设办公楼、原料库、包装材料库、成品库、前处理车间、净化车间及外包装车间等以及保健品、特殊膳食食品、功能性食品生产线 | 2018-2019 | 1930 | 1630 | 完成主体建设及内部装修，进入试生产阶段 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 |  |
| 30 | 西安东腾调味品食品生产基地项目 | 企业投资 | 续建 | 工业园 | 占地13亩，总建筑面积4870平方米，主要建设综合办公楼、生产厂房、附属配套设施及调味品生产线；主要生产鸡精调味料、鸡粉调味料、香辛调味料、火锅底料和复合调味汁 | 2018-2019 | 3000 | 1800 | 完成主体建设及内部装修，进入试生产阶段 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 |  |
| 31 | 陕西山信环保节能科技有限公司食品包装生产基地 | 企业投资 | 续建 | 工业园 | 占地14.3亩，总建筑面积7874.9平方米，主要建设2栋厂房、1栋综合楼、1栋宿舍楼，2条包装袋生产线、1条包装膜生产线，年生产食品包装5万箱、包装膜3万箱 | 2018-2019 | 3181.6 | 2028.6 | 完成主体建设及内部装修，进入试生产阶段 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 |  |
| 32 | 陕西恭康恒阔钢结构有限公司标准化厂房建设项目 | 企业投资 | 新建 | 工业园 | 总建筑面积9173平方米，新建标准化厂房，后勤楼，停车场，道路硬化、绿化并配套水、电等设施 | 2019 | 4555.1 | 4555.1 | 完成项目建设内容 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 |  |
| 33 | 西安沃德环保包装印刷有限公司食品包装印刷基地项目 | 企业投资 | 新建 | 工业园 | 建设彩印车间，原材料库，成品仓库，职工宿舍、辅助用房以及道路、绿化、供配电、给排水、消防等配套设施 | 2019 | 4800 | 4800 | 建成投入生产 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 |  |
| 34 | 陕西万源生物科技有限公司生产研发基地项目 | 企业投资 | 续建 | 工业园 | 占地19.2亩，总建筑面积17950平方米，主要建设办公楼、厂房、实验楼、仓库等 | 2018-2019 | 5005.4 | 3405.4 | 完成主体建设及内部装修，进入试生产阶段 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 |  |
| 35 | 西安乐哈哈食品有限公司年产万吨高中档炒货食品全自动生产线项目 | 企业投资 | 续建 | 工业园 | 占地20亩，总建筑面积17350平方米，主要建设生产车间、包装车间、仓库、综合区及炒货生产线等 | 2018-2019 | 6000 | 4220 | 完成主体建设及内部装修，进入试生产阶段 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 |  |
| （三） | 服务业 |  |  |  | 36 |  | 1828785.73 | 315590 |  |  |  |  |  |
| 36 | 安村镇美丽乡村建设项目 | 政府投资 | 新建 | 安村镇 | 新建办公用房7间三层，新打机井1眼，修建仿古墙1万平方米，观景台500平方米，文化墙14300平方米，绿化8000平方米，排水渠10.8公里 | 2019 | 2800 | 2800 | 完成建设内容 | 安村镇 | 张 科 | 朱荣欢田随印 |  |
| 37 | 厚镇美丽宜居村庄建设 | 政府投资 | 新建 | 厚镇 | 占地1027亩，改造提升村民居住房屋和周围环境，完成水、电、路等基础设施建设 | 2019 | 2400 | 2400 | 完成两个村村容村貌和基础设施改造提升，达美丽宜居村庄标准 | 厚 镇 | 王军琪 | 韩格峰黄崇亚 |  |
| 38 | 前卫镇美丽乡村建设项目 | 政府投资 | 续建 | 前卫镇 | 提升12个行政村道路等基础设施，更换、安装商户牌匾，建设村民休憩广场等 | 2018-2019 | 8000 | 3000 | 完成沿街商户牌匾更换、安装，及村民休憩广场建设 | 前卫镇 | 张 涛 | 赵 刚 |  |
| 39 | 汤峪湖景观提升 | 政府投资 | 新建 | 汤峪镇 | 建设汤峪湖休闲公园及景观廊道 | 2019 | 1000 | 1000 | 完成项目建设内容 | 汤峪镇 | 张 辉 | 樊 博 |  |
| 40 | 汤峪河沿线景观改造提升项目 | 政府投资 | 新建 | 汤峪镇 | 更换农家乐牌匾，建设休闲公园及景观节点 | 2019-2020 | 5000 | 3000 | 完成牌匾安装，完成关上、汤一、汤二景观节点提升 | 汤峪镇 | 张 辉 | 樊 博 |  |
| 41 | 辋川镇美丽乡村建设项目 | 政府投资 | 新建 | 辋川镇 | 实施七安子、甘坪、西河、锡水洞等村环境提升改造工程，包括主干道路拓宽改造、绿化，亮化村组道路，完善生活垃圾处理，修建河堤，立面粉刷、文化墙，建设景观节点等 | 2019 | 600 | 600 | 完成项目建设内容 | 辋川镇 | 靳 锋 | 王 辉 |  |
| 42 | 小寨镇美丽乡村建设 | 政府投资 | 新建 | 小寨镇 | 对关庙、西坡、小寨、南寨、蔡岩等村道路、绿化、排污、改厕等进行改造提升 | 2019 | 2500 | 2500 | 完成项目建设内容 | 小寨镇 | 姜小刚 | 穆西峰 |  |
| 43 | 玉山镇美丽集镇建设 | 政府投资 | 新建 | 玉山镇 | 实施镇区绿化、亮化、美化和立面改造以及五线落地、污水治理、景观节点建设等 | 2019 | 1000 | 1000 | 完成项目建设内容 | 玉山镇 | 杨海波 | 张 鹏 |  |
| 44 | 玉山镇环镇旅游慢道建设 | 政府投资 | 新建 | 玉山镇环山路出口至杜家桥 | 环山路出口至杜家桥1.6公里长度范围建设旅游廊道、景观桥以及两侧绿化、亮化、景观节点等 | 2019 | 1300 | 1300 | 完成项目建设内容 | 玉山镇 | 杨海波 | 张 鹏 |  |
| 45 | 玉山葡萄园三产融合示范园建设项目 | 企业投资 | 续建 | 玉山镇 | 总面积4500亩，建成集葡萄种植、加工、酿造，旅游观光和高端酒文化休闲体验为一体的现代农业园区 | 2018-2023 | 505000 | 20000 | 完成年度建设任务 | 玉山镇 | 杨海波 | 张 鹏 |  |
| 46 | 蓝田县鹿胜加油站 | 企业投资 | 新建 | 安村镇 | 建设二级加油站，主要建设内容包括30立方米汽油罐3个，30立方米柴油罐2个，加油机4台，加油站罩棚投影306.25平方米，加油站站房165.8平方米 | 2019-2020 | 2600 | 1300 | 完成加油站基础建设 | 安村镇 | 张 科 | 朱荣欢田随印 |  |
| 47 | 灞源镇湘子岔田园民宿项目 | 企业投资 | 新建 | 灞源镇西河寨 | 改造民房47户，种植50亩油牡丹 | 2019-2021 | 2000 | 1000 | 完成17户民房改造及油牡丹种植 | 灞源镇 | 耿红波 | 陈美蓉 |  |
| 48 | 西安世茂南山养老项目 | 企业投资 | 续建 | 蓝关街办 | 占地610亩，总建筑面积560000平方米，分三期进行主要建设养老公寓、疗养中心、书画院、长寿园、蓝关古镇、老年社区及养老陪护服务中心等 | 2018-2024 | 265315 | 40000 | 完成老年公寓主体建设，书画院，蓝关古镇建设 | 白管会 | 张冉军 | 高建周 | 市级重点项目 |
| 49 | 西安市秦达老年公寓项目 | 企业投资 | 续建 | 蓝田县 | 总建筑面积104045平米，建设老年公寓及配套设施 | 2016-2020 | 83648 | 20000 | 白鹿溪岸4.1期完成主体及建筑装饰安装工程，白鹿溪岸4.2期主体完成，建筑装饰及安装完成80%，老年公寓一期竣工 | 白管会 | 张冉军 | 高建周 | 市级重点项目 |
| 50 | 文姬和园 | 企业投资 | 续建 | 工业园 | 占地25.52亩，总建筑面积53542平方米，主要建设4栋住宅楼，3层商业裙楼，1栋2层商业用房和相关配套设施 | 2018-2020 | 14704.54 | 7000 | 完成2、3、5、6号楼主体建设 | 工业园 | 王向军 | 刘军政 |  |
| 51 | 大信东元云岭山居养老休闲中心项目 | 企业投资 | 续建 | 华胥镇 | 占地316亩，主要建设养老服务区、休闲生态农业园区及水电路等基础设施 | 2018-2020 | 20000 | 6000 | 完成养老服务区及配套设施建设 | 华胥镇 | 王 涛 | 孙崇博魏随康 |  |
| 52 | 华胥文化产业园 | 企业投资 | 续建 | 华胥镇 | 总建筑面积225360平方米，主要建设华胥陵祭祀区、始祖朝圣区、华胥文化展示区、康体养老休闲区、商业服务区、停车场及相关配套设施 | 2017-2022 | 65000 | 7800 | 完成华胥古街AB标段主体施工；华胥陵文保核心区40户村民拆迁，征地400亩；安置小区一期开工建设；陵区拆迁，平整广场，建设接待展厅 | 华胥镇 | 王 涛 | 孙崇博魏随康 |  |
| 53 | 西北家具工业园生活配套区（白鹿汀洲） | 企业投资 | 续建 | 华胥镇 | 占地477亩，建设住宅、公寓、医院、学校、酒店等生活综合新区 | 2017-2022 | 140000 | 40000 | 完成一期建筑主体，小区路网、配套管网、景观大道、园林绿化 | 华胥镇 | 王 涛 | 孙崇博魏随康 | 市级重点项目 |
| 54 | 稻荷田园综合体 | 企业投资 | 续建 | 焦岱镇 | 建设综合服务中心、水稻立体种养示范园、稻梦空间、荷塘悦色、渔业乐园、荷稻书院、田园养老区、农产品加工中心等 | 2017-2020 | 12116.6 | 2900 | 土地整理1000亩，修建道路4000平方米，观赏亭1个，观赏荷花13320平方米，旅游公厕一座，种植水稻500亩 | 焦岱镇 | 韩 靖 | 吴永平任 航 |  |
| 55 | 白鹿原文化产业基地项目 | 企业投资 | 续建 | 前卫镇杨木寨村 | 新增游乐设施（滑道、滑索）、下行自动扶梯，对公园进行改造，在景区南入口西侧新建员工宿舍 | 2018-2019 | 3160 | 3160 | 完成滑索滑道建设、扶梯安装、公园改造和员工宿舍建设，并投入使用 | 焦汤管委会 | 孙 林 | 韩格峰 |  |
| 56 | 西安汤峪林海温泉旅游度假区一期 | 企业投资 | 续建 | 汤峪镇 | 建设温泉度假酒店、温泉中心、养生度假区、商业服务区、生态涵养区等 | 2014-2019 | 46000 | 16900 | 完成1#楼装修工程，温泉酒店2#、7#楼主体工程及装修，温泉中心主体建设、温泉水管道铺设，人防、消防、空调等安装调试，地源热泵设备部分工程，以及南侧水系河道修建及绿化工程 | 焦汤管委会 | 孙 林 | 韩格峰 |  |
| 57 | 桐花乡约·田园综合体 | 企业投资 | 续建 | 九间房镇 | 规划面积5.48平方公里，一期主要利用村集体建设用地修建污水处理站11个22000平方米、垃圾处理站1个1300平方米；修建生态公厕8个；改造绿化村内道路；建设精品民宿及相关旅游配套设施 | 2017-2027 | 150000 | 18100 | 改造民宿约200套，建设500亩田园示范区，及景区配套设施 | 九间房镇 | 张建昌 | 王连贵范 伟 | 市级重点项目 |
| 58 | 蓝田县锦绣府住宅小区项目 | 企业投资 | 续建 | 蓝关街办 | 总建筑面积125701.56平方米，建设4栋27层、1栋15层、1栋1层住宅楼及物业办、地下车库等配套设施， | 2018-2019 | 36628 | 8000 | 4栋楼主体封顶 | 蓝关街办 | 刘云勃 | 胡新志 |  |
| 59 | 蓝桥镇野竹坪和扇车沟民宿项目 | 企业投资 | 新建 | 蓝桥镇 | 改造群众房屋，发展民宿20户，床位280张 | 2019 | 530 | 530 | 完成项目建设内容 | 蓝桥镇 | 何 勇 | 朱卫兵 |  |
| 60 | 西安璞苑生态农业共享农场建设项目 | 企业投资 | 新建 | 普化镇 | 建设民宿，稻田30亩、鱼塘40亩、育苗温室3000m2以及相关配套附属设施 | 2019 | 4000 | 4000 | 完成项目建设内容 | 普化镇 | 李 玮 | 陈小马 |  |
| 61 | 蓝田县普化镇观光农业综合项目 | 企业投资 | 续建 | 普化镇 | 建设池塘，水产养殖、中药材种植加工、休闲娱乐设施等 | 2017-2019 | 8000 | 3000 | 完成水产养殖、中药材种植加工及休闲娱乐设施等 | 普化镇 | 李 玮 | 陈小马 |  |
| 62 | 普化镇民宿建设项目 | 企业投资 | 新建 | 普化镇岱底村、河湾口、宝兴寺、下杨寨、韩门寨 | 建设岱底村“慢生活体验民俗”、河湾口“禅居”、宝兴寺“休闲度假”、下杨寨“养生基地”、韩门寨“康复疗养”宾馆等示范精品民宿，增设民宿床位2000张 | 2019-2021 | 19000 | 3000 | 建成岱底村“慢生活体验民俗”、宝兴寺“休闲度假”示范精品民宿增设民宿床位170张 | 普化镇 | 李 玮 | 陈小马 |  |
| 63 | 白鹿原玫瑰谷项目 | 企业投资 | 续建 | 前卫镇 | 栽植观赏性玫瑰200亩50万株，打造玫瑰文化为主题的生态旅游观光园 | 2018-2019 | 3000 | 1000 | 安装移动餐车，完成小吃档口、广场建设及游乐设施安装 | 前卫镇 | 张 涛 | 赵 刚 |  |
| 64 | 三官庙镇秀岭生态园民宿项目 | 企业投资 | 续建 | 三官庙镇 | 建设民宿及相关配套设施，新增床位300张 | 2018-2019 | 4200 | 1300 | 新增床位300张 | 三官庙镇 | 陈兵锋 | 金 辉刘军政 |  |
| 65 | 宏辉F座建设项目 | 企业投资 | 新建 | 三里镇 | 建设1.5万平方米商住楼 | 2019-2020 | 5000 | 3000 | 完成规划设计及前期手续，地基开挖 | 三里镇 | 贾朝辉 | 陈群亚 |  |
| 66 | 灞水桃花源文旅水镇 | 企业投资 | 续建 | 三里镇 | 占地1987.1亩，总建筑面积444102平方米，主要建设河道改道改造，文旅水镇，包括河道治理、旅游度假酒店、民俗酒店、养老服务中心、商业铺面、温泉疗养中心、文化艺术中心、非遗博物馆、户外娱乐设施 | 2018-2022 | 98283.59 | 5000 | 建设民宿8000平方米，及配套基础设施 | 三里镇 | 贾朝辉 | 陈群亚 |  |
| 67 | 蓝田新城C区建设项目 | 企业投资 | 新建 | 三里镇 | 建设住宅楼25万平方米，安置2400户 | 2019-2022 | 100000 | 4000 | 完成征地协议签订，完成附着物清点，围墙圈建 | 三里镇 | 贾朝辉 | 陈群亚 |  |
| 68 | 汤峪温泉城 | 企业投资 | 续建 | 汤峪镇 | 占地283亩，主要建设养老公寓、酒店、商业街及相关配套设施 | 2017-2020 | 50000 | 5000 | 完成公寓楼的内外装修及酒店主体建设 | 汤峪镇 | 张 辉 | 樊 博 |  |
| 69 | 蓝田县民宿集群项目 | 企业投资 | 新建 | 相关镇街 | 建设民宿5294户，新增床位30707张(蓝关镇170户、2990张（包括徐家山民宿30户100张），华胥镇309户883张，洩湖镇573户1336张，三里镇125户1320张，普华镇154户1562张，玉山镇374户1645张，安村镇427户1612张，前卫镇519户1007张，孟村镇352户987张，汤峪镇272户4157张，小寨镇247户1205张（包括董岭民宿70户350张），焦岱镇355户1775张，厚镇103户416张，三官庙镇100户1020张，灞源镇56户800张，九间房镇360户2000张，蓝桥镇151户1772张，葛牌镇242户3300张，辋川镇405户920张) | 2019-2022 | 150000 | 60000 | 建成民宿1655户、床位10642张 | 文化和旅游体育局 | 郑 伟 | 孙崇博 | 市级重点项目 |
| 70 | 董岭民宿建设项目 | 企业投资 | 新建 | 小寨镇 | 改造民宿70户及周边基础设施建设、环境改造 | 2019 | 15000 | 15000 | 完成建设内容 | 小寨镇 | 姜小刚 | 穆西峰 |  |
| 71 | 簸箕掌、铁牛山康养民宿项目 | 企业投资 | 新建 | 洩湖镇 | 在簸箕掌、铁牛山项目区建设康养民宿，新增床位500张 | 2019 | 1000 | 1000 | 完成建设内容 | 洩湖镇 | 刘江海 | 冯亚利 |  |
| 三 | 生态治理 |  |  |  | 19 |  | 489173.23 | 199150.23 |  |  |  |  |  |
| 72 | 李家河水库等水源地环境保护治理工程 | 政府投资 | 新建 | 葛牌镇、辋川镇 | 葛牌镇、辋川镇共建设生活污水处理站点33座并配套污水收集管网；岱峪河水源地建设集中收集点3处，生活污水处理站1座；汤峪水库水源地建设生活污水处理站点16座并配套污水收集管网，葛牌村生活污水处理站一座并配套污水收集管网；完善汤峪镇汤峪河村沿线生活垃圾分类、收运、处置设施并配套生活资源化处理站1座 | 2019 | 6124.8 | 6124.8 | 完成项目建设内容 | 生态环境局 | 吴志海 | 韩格峰 | 市级重点项目 |
| 73 | 辋川河峪口段综合治理工程 | 社会资本投资 | 续建 | 蓝关街办黄沟村 | 治理河道5.015公里，新建标准化堤防4.14公里、拦河坝4座，新修堤顶路5.827公里 | 2017-2019 | 98974.68 | 15251.68 | 完成项目建设内容 | 水务局 | 雷新刚 | 韩格峰 | 市级重点项目 |
| 74 | 西安蓝田县生活垃圾无害化处理焚烧热电联产项目 | 社会资本投资 | 续建 | 前卫镇王庄村 | 占地169亩，建设综合主厂房、渗滤液处理站、综合水泵房、电力升压站、油泵房、办公楼、宿舍及食堂、厂区道路、绿化、大门、围墙等，配置3台750t/d机械炉排炉、2台25MW凝汽式汽轮发电机组等 | 2018-2019 | 111809 | 61809 | 竣工，投入运营 | 城市管理和综合执法局 | 沈小宽 | 赵 刚穆西峰 | 市级重点项目 |
| 75 | 蓝田县农村生活污水处理项目 | 社会资本投资 | 新建 | 相关镇街 | 实施120个行政村农村污水治理，包括污水处理工程和污水收集管网工程 | 2019-2020 | 86000 | 50000 | 完成项目前期工作及79个行政村建设任务 | 水务局 | 雷新刚 | 韩格峰 | 市级重点项目 |
| 76 | 灞河生态产业带基础设施建设项目 | 社会资本投资 | 续建 | 蓝田县 | 建设主题公园、滨河公园、湿地公园及绿化林带、河堤整治、管网铺设、绿化照明、游乐设施、雕塑等 | 2016-2021 | 111900 | 20000 | 建设秋千园、戏曲园、蓝关古道工程，启动滨河东路拓宽工程 | 住建局 | 李兴国 | 穆西峰 |  |
| 77 | 蓝田县餐厨垃圾处理场项目 | 社会资本投资 | 新建 | 前卫镇王庄村 | 建设一座日处理200吨餐厨垃圾处理场 | 2019-2020 | 30000 | 15000 | 完成前期手续办理并完成基础建设至零米以上 | 城市管理和综合执法局 | 沈小宽 | 穆西峰 |  |
| 78 | 红河综合整治项目 | 政府投资 | 续建 | 华胥镇 | 治理河道1.7km，新建防洪工程3.2km、固床潜坝、溢流坝、叠水坝等7座 | 2018-2019 | 12000 | 3000 | 完成全部建设内容 | 华胥镇 | 王 涛 | 孙崇博魏随康 |  |
| 79 | 蓝田县2019年渭玉高速绿化工程 | 政府投资 | 新建 | 蓝田县 | 道路绿化674.3亩 | 2019 | 3097.1 | 3097.1 | 完成道路绿化674.3亩 | 秦岭生态保护和综合执法局 | 邓宏愿 | 韩格峰 |  |
| 80 | 蓝田县2019年五路绿化工程 | 政府投资 | 新建 | 蓝田县 | 道路绿化1000亩 | 2019 | 2000 | 2000 | 完成道路绿化2000亩 | 秦岭生态保护和综合执法局 | 邓宏愿 | 韩格峰 |  |
| 81 | 蓝田县村庄绿化工程 | 政府投资 | 续建 | 相关镇街 | 对50个村进行绿化提升，绿化面积200亩 | 2018-2019 | 4500 | 2000 | 完成20个村环境提升 | 秦岭生态保护和综合执法局 | 邓宏愿 | 韩格峰 |  |
| 82 | 蓝田县农村人居环境提升工程 | 政府投资 | 续建 | 汤峪镇、玉山镇等 | 占地约202.09亩，主要建设蓝田西大门（汤峪镇孙南村）、汤峪镇骆驼岭村的绿化和景观工程，汤峪镇洪寨十字节点的景观、电气和给排水工程，汤峪镇张坡村、骆驼岭大桥节点、普化镇鲤鱼沟、九间房镇桐花沟及立桐路、公王村、玉山镇玉山村、蓝关街办蒋寨村节点、冯林寨村、池塘、河滩的绿化工程，普化镇胭粉台等村组砂场、普化镇杨斜村的绿化和景观工程，环山路沿线的亮化工程和门牌标识，新环山路宝兴寺、岱底村车站、库峪段、公王岭节点的绿化、景观和排水工程 | 2018-2019 | 7884 | 6884 | 完成项目建设内容 | 秦岭生态保护和综合执法局 | 邓宏愿 | 韩格峰 | 市级重点项目 |
| 83 | 汤峪镇人居环境提升项目 | 政府投资 | 续建 | 汤峪镇 | 圪塔村、马塬村、石佛寺村、骆驼岭村等10个村人居环境提升 | 2018-2019 | 2000 | 1500 | 完成村内绿化、亮化，污水盖板、文化墙、公厕、改厕等建设 | 汤峪镇 | 张 辉 | 樊 博 |  |
| 84 | 蓝田县辋川河辋川新镇段综合治理工程 | 政府投资 | 新建 | 辋川镇 | 辋川镇河口村段新建护岸1.47km，新镇段3.89km右岸生态绿化 | 2019 | 2083.65 | 2083.65 | 完成项目建设内容 | 水务局 | 雷新刚 | 韩格峰 |  |
| 85 | 汤峪镇河东污水管网建设项目 | 政府投资 | 新建 | 汤峪镇 | 汤峪河东岸3.5公里污水管网铺设 | 2019 | 1000 | 1000 | 完成3.5公里管网铺设 | 汤峪镇 | 张 辉 | 樊 博 |  |
| 86 | 汤峪河污水管网铺设及污水处理站建设项目 | 政府投资 | 新建 | 汤峪镇 | 铺设污水管网12.6公里，建设污水处理站12个 | 2019 | 2000 | 2000 | 完成污水管网铺设及污水处理站建设 | 汤峪镇 | 张 辉 | 樊 博 |  |
| 87 | 岱峪水源地保护项目 | 政府投资 | 新建 | 小寨镇 | 对岱峪水源地周边生活污水进行收集整治 | 2019 | 3000 | 3000 | 完成对岱峪水源地周边生活污水进行收集整治 | 小寨镇 | 姜小刚 | 穆西峰 |  |
| 88 | 洩湖镇区污水处理站项目 | 政府投资 | 新建 | 洩湖镇 | 铺设污水管网2公里，建设污水处理站一座 | 2019 | 800 | 800 | 完成污水管网铺设及污水处理站建设 | 洩湖镇 | 刘江海 | 冯亚利 |  |
| 89 | 洩湖镇冯十路沿线景观改造提升项目 | 政府投资 | 新建 | 洩湖镇 | 冯十路沿线5公里绿化、亮化、文化墙景观提升 | 2019-2020 | 1000 | 600 | 完成牛家口、冯家村、黑沟景观节点提升 | 洩湖镇 | 刘江海 | 冯亚利 |  |
| 90 | 尧柏矿山区治理项目 | 企业投资 | 新建 | 小寨镇 | 对矿山开采区进行修整、绿化 | 2019 | 3000 | 3000 | 完成矿区500亩土地绿化整治、尾矿治理等 | 小寨镇 | 姜小刚 | 穆西峰 |  |
| 四 | 基础设施 |  |  |  | 22 |  | 268548.77 | 138849 |  |  |  |  |  |
| 91 | 环山路大寨至汤峪段绿化亮化工程 | 政府投资 | 新建 | 蓝田县 | 环山路大寨至汤峪段两侧30米绿化改造提升及道路两侧安装太阳能路灯 | 2019 | 25000 | 25000 | 完成项目建设任务 | 秦岭生态保护和综合执法局 | 邓宏愿 | 韩格峰 | 市级重点项目 |
| 92 | 蓝田县灞河大道工程 | 政府投资 | 新建 | 蓝田县 | 道路全长16.2千米，红线宽20米，建设城市景观大道，建设内容包括道路工程、排水管网等 | 2019-2020 | 32400 | 10000 | 完成项目可行性研究报告编制，及前期手续办理，力争开工建设 | 住建局 | 李兴国 | 穆西峰 |  |
| 93 | 蓝田县城亮化示范街项目 | 政府投资 | 续建 | 蓝田县 | 对县城蓝新路、迎宾路、县门街等6条道路进行亮化 | 2018-2019 | 12000 | 8000 | 完成项目建设内容 | 住建局 | 李兴国 | 穆西峰 | 市级重点项目 |
| 94 | 城区综合管廊建设项目 | 政府投资 | 新建 | 蓝田县迎宾路（两段）、蓝水路 | 建设综合管廊4.42公里 | 2019-2021 | 88400 | 10000 | 完成征地拆迁、部分管道开挖 | 住建局 | 李兴国 | 穆西峰 |  |
| 95 | 蓝金路综合改造工程 | 政府投资 | 新建 | 蓝田县蓝金路 | 道路两侧立面改造、绿化亮化、休闲广场建设 | 2019 | 1000 | 1000 | 竣工投入使用 | 住建局 | 李兴国 | 穆西峰 |  |
| 96 | 西区文化产业园道路建设项目 | 政府投资 | 新建 | 蓝田县 | 包括向阳路西延伸段、西寨路西延伸段、西商高速两侧规划路，道路全长3600公里，宽20米，建设内容包括道路、排水管网及绿化 | 2019 | 5000 | 5000 | 全部完工 | 住建局 | 李兴国 | 穆西峰 |  |
| 97 | 农村环境基础设施建设项目 | 政府投资 | 新建 | 相关镇街 | 建设清运中心（压缩站、环卫工作站）17座，每座占地3亩 | 2019-2020 | 6800 | 2800 | 建成7个清运中心 | 城市管理和综合执法局 | 沈小宽 | 穆西峰 |  |
| 98 | 蓝田县建筑物外立面整治项目 | 政府投资 | 续建 | 蓝田县城区 | 建材路、蓝新路外立面整治，涉及建筑、绿化、照明、广告等，沿街商铺门头牌匾广告更换 | 2018-2019 | 16323.77 | 12324 | 完成建材路、蓝新路外立面整治 | 城市管理和综合执法局 | 沈小宽 | 穆西峰 |  |
| 99 | 白鹿原影视城周边民居立面改造工程 | 政府投资 | 新建 | 白鹿原影视城周边 | 对白鹿原影视城周边群众房屋立面和院落进行改造 | 2019 | 1000 | 1000 | 完成项目建设内容 | 焦汤管委会 | 孙 林 | 韩格峰 |  |
| 100 | 窄峪路改建工程 | 政府投资 | 新建 | 焦岱镇 | 按四级公路标准改建11km | 2019 | 1200 | 1200 | 完成项目建设内容 | 交运局 | 张平章 | 韩格峰 |  |
| 101 | 灞源镇塬街村至商州区大荆镇汕坊公路改建工程 | 政府投资 | 新建 | 灞源镇塬街村 | 按四级公路标准改建9km | 2019 | 2687 | 2687 | 完成项目建设内容 | 交运局 | 张平章 | 韩格峰 |  |
| 102 | 通村公路油返砂整治工程 | 政府投资 | 新建 | 相关镇街 | 按照四级公路标准改建油返砂通村公路321.4km | 2019 | 19200 | 19200 | 完成项目建设内容 | 交运局 | 张平章 | 韩格峰 |  |
| 103 | 蓝田县华胥重点镇建设项目 | 政府投资 | 新建 | 华胥镇 | 实施生活垃圾压缩站、华胥贫困村道路提升、农村人居环境提升工程以及华胥段贫困村连接线景观提升（包括人行道、绿化、雨水、污水、工程土方、弱电、道牙、路灯、路灯线缆、雕塑、景观灯柱及路灯控制）等工程 | 2019 | 19121 | 19121 | 完成项目建设内容 | 华胥镇 | 王 涛 | 孙崇博魏随康 |  |
| 104 | 蓝桥镇野竹坪村至辋川双龙村道路建设工程 | 政府投资 | 新建 | 蓝桥镇 | 新修道路2.2公里，5.5米宽 | 2019 | 560 | 560 | 完成项目建设内容 | 蓝桥镇 | 何 勇 | 朱卫兵 |  |
| 105 | 蓝桥集镇提升改造工程 | 政府投资 | 新建 | 蓝桥镇 | 立面改造提升，修建休闲文化广场2个，统一农家乐牌匾，水面景观改造，集镇区域内绿化提升、桥体亮化，道路加宽2公里 | 2019 | 900 | 900 | 完成项目建设内容 | 蓝桥镇 | 何 勇 | 朱卫兵 |  |
| 106 | 普化镇小城镇建设项目 | 政府投资 | 新建 | 普化镇 | 实施1公里镇区街道两侧商铺门匾更换，亮化、绿化、美化工程及修建文化广场2个 | 2019 | 1000 | 1000 | 完成项目建设内容 | 普化镇 | 李 玮 | 陈小马 |  |
| 107 | 普化镇陈家滩、穆家坡美丽乡村建设项目 | 政府投资 | 新建 | 普化镇 | 基础设施改造提升、环境提升、改厕等工程 | 2019 | 1500 | 1500 | 完成项目建设内容 | 普化镇 | 李 玮 | 陈小马 |  |
| 108 | 前卫镇安哑路和街道改造提升项目 | 政府投资 | 新建 | 前卫镇 | 实施安哑路整体绿化美化，沿路景观建设，街道门头改造，人居环境提升 | 2019 | 2000 | 2000 | 完成项目建设内容 | 前卫镇 | 张 涛 | 赵 刚 |  |
| 109 | 南山会馆广场建设项目 | 政府投资 | 新建 | 汤峪镇 | 占地6亩，包括广场石材铺设、绿化及路灯、建设器材安装 | 2019 | 1000 | 1000 | 完成项目建设内容 | 汤峪镇 | 张 辉 | 樊 博 |  |
| 110 | 汤峪镇滨河大道三期建设项目 | 政府投资 | 续建 | 汤峪镇 | 高堡村北至环山路段沿汤峪河修建滨河大道，宽40米，长3.7公里 | 2018-2019 | 9900 | 3000 | 完成项目建设内容 | 汤峪镇 | 张 辉 | 樊 博 |  |
| 111 | 辋川镇红太路拓宽改造项目 | 政府投资 | 新建 | 辋川镇红门寺村、太公庙村 | 红门寺村至太公庙村主干道路拓宽、改造总长14.3公里，宽4.5米，包括地基处理、毛石挡土墙浆切、混凝土路面改造、安防工程等 | 2019 | 700 | 700 | 完成项目建设内容 | 辋川镇 | 靳 锋 | 王 辉 |  |
| 112 | 玉山大旅游环线建设项目 | 政府投资 | 新建 | 玉山镇 | 建设省道101至游客中心段、游客中心至刘寨清峪河桥段、游客中心至大寨灞河桥段、刘寨清峪河桥至环山路段、刘寨清峪河桥至山王村路段、山王村至穆家沟段、穆家沟至街子村现状路段、刘家山至上凹、下凹两组段等八段路的道路工程、雨水工程、照明、电力电信工程等 | 2019-2020 | 20857 | 10857 | 完成新建、拓宽的八段路路基铺设，路面硬化等道路工程 | 玉山镇 | 杨海波 | 张 鹏 |  |
| 五 | 民生工程 |  |  |  | 14 |  | 100509.93 | 55237.05 |  |  |  |  |  |
| 113 | 蓝田县体育中心 | 社会资本投资 | 续建 | 蓝田县 | 新建1座体育馆，占地45.7亩，馆内设综合训练馆、游泳池、篮球场以及环形看台、主席台及辅助用房等附属设施；新建运动公园，占地面积52亩，内设笼式足球、笼式篮球、室外羽毛球、健身路径、健身步道及场地的硬化、绿化等 | 2018-2020 | 19665.86 | 6000 | 完成体育馆主体建设 | 文化和旅游体育局 | 郑 伟 | 孙崇博 |  |
| 114 | 蓝田县档案馆—政务服务中心建设项目 | 政府投资 | 续建 | 蓝田县 | 总建筑面积10363.42平方米，建设四层框架结构业务综合楼 | 2018-2019 | 5098.12 | 4000 | 竣工投入使用 | 档案馆 | 胡养缠 | 樊 博 | 市级重点项目 |
| 115 | 鹿塬派出所建设项目 | 政府投资 | 续建 | 蓝田县 | 总建筑面积1193.84平米，建设楼房3栋及配套设施 | 2018-2020 | 500 | 396.96 | 完成主体建设 | 公安局 | 魏随康 | 樊 博 |  |
| 116 | 蓝田县中小学幼儿园建设项目 | 政府投资 | 新建 | 蓝田县 | 10所中小学幼儿园，新建教学楼、育教楼、综合楼7518平方米 | 2019 | 1551 | 1551 | 完成10所中小学幼儿园教学楼、育教楼、综合楼建设任务 | 教育和科学技术局 | 何平郎 | 孙崇博黄崇亚 |  |
| 117 | 蓝田县中学建设项目 | 政府投资 | 续建 | 蓝田县 | 建设田家炳中学综合实验楼、城关中学综合楼项目、孟村中学学生餐厅项目 | 2018-2019 | 2938 | 1800 | 完工，投入使用 | 教育和科学技术局 | 何平郎 | 孙崇博黄崇亚 |  |
| 118 | 西区九年制学校建设项目 | 政府投资 | 续建 | 蓝田县 | 总建筑面积49381平方米，主要建设教学楼、公寓楼、操场等设施 | 2018-2020 | 27000 | 10000 | 完成中学部、小学部、行政办公楼、综合服务楼、餐厅、活动中心主体建设 | 教育和科学技术局 | 何平郎 | 孙崇博黄崇亚 | 市级重点项目 |
| 119 | 蓝田县妇幼保健计划生育服务中心项目 | 政府投资 | 新建 | 蓝田县 | 新建门诊医疗保健综合大楼一栋，面积为5042㎡；拆除原计划生育服务站门诊楼面积1500㎡，改建装修住院楼面积1747㎡ | 2019-2021 | 2665.86 | 1300 | 拆除原门诊楼，完成新建综合大楼地基及主体建设 | 卫生健康局 | 周德恩 | 孙崇博黄崇亚 |  |
| 120 | 蓝田县医院易地搬迁项目周转房及附属用房工程 | 政府投资 | 续建 | 蓝田县 | 占地1985平方米，新建周转房及附属用房工程，建筑面积8130平方米，包括职工周转房、患者和医院职工餐厅、操作间、休息室及医院部分附属用房 | 2018-2019 | 3079.09 | 2579.09 | 完成周转房及附属用房工程建设并投入使用 | 卫生健康局 | 周德恩 | 孙崇博黄崇亚 |  |
| 121 | 蓝田县农村饮水安全巩固提升项目 | 政府投资 | 新建 | 有关镇街 | 改造农村饮水安全工程67处，解决6.5万人的饮水问题 | 2019 | 3210 | 3210 | 完成项目建设内容 | 水务局 | 雷新刚 | 韩格峰 |  |
| 122 | 安村镇光辉养老项目 | 企业投资 | 新建 | 安村镇 | 建设6层养老公寓2栋，修建广场450平方米，道路1.6公里，铺设供水、排污管道2公里，绿化2200平方米 | 2019 | 6800 | 6800 | 完成项目建设内容 | 安村镇 | 张 科 | 朱荣欢田随印 |  |
| 123 | 四号工程水吴新村项目 | 企业投资 | 续建 | 洩湖镇 | 占地132亩，建设175户669人安置房及相关配套设施 | 2018-2019 | 16000 | 6000 | 完成175户669人安置房建设及基础配套 | 白管会 | 张冉军 | 高建周 | 市级重点项目 |
| 124 | 中核蓝天铀业公司794矿小区“三供一业”项目 | 企业投资 | 续建 | 蓝田县 | 小区内338户居民供水、供暖、供电、供气及物业维修改造 | 2018-2019 | 1402 | 1000 | 完成项目建设内容 | 基投公司 | 张卫军 | 朱荣欢 |  |
| 125 | 三里镇青羊庄幼儿园 | 企业投资 | 新建 | 三里镇 | 建设育教楼2000平方米及配套设施 | 2019 | 600 | 600 | 建成投入使用 | 三里镇 | 贾朝辉 | 陈群亚 |  |
| 126 | 蓝田县集中供热项目 | 企业投资 | 新建 | 蓝田县 | 建设热源站两处及铺设供热管网 | 2019-2020 | 10000 | 10000 | 建成南区热源站及铺设部分供热管网 | 住建局 | 李兴国 | 穆西峰 |  |